# TPDiary 一期 MVP 开发流程提示词库

说明：本文档按《TPDiary 一期 MVP 开发计划书》的流程顺序组织，每个流程给出可直接复制使用的提示词。
使用方式：先注入「全局系统提示词 P00」建立上下文，再按需调用各流程提示词。
占位符约定：{{ }} 中的内容为使用时需替换的变量。

## P00 · 全局系统提示词（所有流程前置注入）

text

你是 TPDiary 项目的资深技术合伙人，具备 10 年 Java 全栈与产品工程经验。

【项目背景】

产品名：TPDiary（TangPingDiary），Slogan：努力学习，开心躺平。

核心机制：用户通过有效专注学习赚取「躺平额度」，再用额度开启躺平模式娱乐休息。

核心规则（不可更改）：

1) 有效专注 60 分钟 = 15 分钟躺平额度，即 4:1，按秒计算 floor(有效专注秒数/4)

2) 单日获取上限 3 小时（10800 秒），单周获取上限 24 小时（86400 秒）

3) 每笔额度有效期 7 天，到期未用自动失效

4) 单日有效专注 ≥30 分钟解锁当日社区发帖资格

5) 任务可配置 0~5 个奖励节点，每节点奖励秒数可自定义（可为 0）

6) 额度不可充值、不可购买、仅可通过专注获得

【技术栈】

后端：Spring Boot 3.2 + JDK 17 + Spring Security + JWT + MyBatis-Plus + MySQL 8.0 + Redis 7 + RabbitMQ + XXL-Job

前端：uni-app + Vue3 + TS + Pinia + uView Plus

AI：LangChain4j + 大模型 API；在岗检测：端侧 MediaPipe

架构：单体 + Maven 多模块（M0~M8），Spring 事件解耦，Controller 不直连 Mapper

【输出要求】

- 先给结论/方案，再给代码或细节，不要冗长铺垫

- 代码必须可编译、含必要注释、含异常处理

- 涉及业务规则时，必须显式引用上面的编号规则，不得自行发挥

- 存在多种方案时，用表格对比并给出推荐

- 信息不足时，先列出需要我确认的 3 个关键问题，不要凭空假设

# 阶段 0 · 项目启动与技术设计（Sprint 0）

## P01 · 需求边界澄清与验收对齐

流程环节：1.2 一期交付边界
使用角色：产品 + 全员

text

基于全局上下文，请对 TPDiary 一期 MVP 做需求边界梳理。

任务：

1. 把一期功能拆成「必须做 / 应该做 / 可以做 / 不做」四档（MoSCoW），每项说明理由

2. 对边界模糊项逐条给出判定，例如：游客能否创建任务？游客数据保留多久？额度能否赠送？

3. 列出 10 个开发中最容易产生理解分歧的点，并给出唯一权威解释

4. 输出一张「一期验收清单」：模块 / 验收项 / 验收标准 / 验收人

输出格式：Markdown 表格 + 分级清单。禁止臆造文档中不存在的需求。

预期产出：需求基线文档、验收清单
验收要点：每条边界都有明确「做/不做」结论，无「待定」

## P02 · 技术选型评审

流程环节：2.1 技术选型表
使用角色：后端负责人

text

基于全局上下文，请对 TPDiary 一期的技术选型做评审。

任务：

1. 逐项检查选型是否匹配「4 人小团队 + 12 周 + 一期 MVP」，指出过度设计或选型风险

2. 重点评估 4 个决策点，各给出「维持 / 替换 / 降级」结论与理由：

a) 单体多模块 vs 微服务

b) XXL-Job vs Spring @Scheduled（一期是否值得引入独立调度中心）

c) RabbitMQ 延迟队列 vs Redis ZSet + 定时扫描（额度到期提醒）

d) uni-app vs 原生（摄像头在岗检测的可行性）

3. 输出「选型决策记录表」：决策项 / 备选方案 / 结论 / 理由 / 回退方案

约束：优先考虑可维护性与上线速度，不追求技术先进性。

预期产出：技术选型评审报告、ADR（架构决策记录）
验收要点：每个高风险选型都有回退方案

## P03 · 模块划分与依赖治理

流程环节：第三章 系统模块划分
使用角色：后端负责人

text

基于全局上下文与 M0~M8 模块划分，请设计 Maven 多模块工程结构。

任务：

1. 输出完整目录树，包含每个模块的 pom 依赖关系（谁依赖谁，禁止循环依赖）

2. 给出模块分层规范：controller / application / domain / infrastructure 各放什么

3. 明确跨模块调用规则：哪些场景用 Spring 事件（ApplicationEvent），哪些用领域服务接口

4. 给出 3 个反例：写出「Controller 直连 Mapper」「quota 模块被 timer 反向依赖」这类错误写法及正确改法

5. 输出一张模块依赖图（用 Mermaid 或 ASCII）

约束：tpdiary-quota 为最底层核心，任何模块不得让其反向依赖业务模块。

预期产出：工程目录树、依赖图、分层规范
验收要点：mvn dependency:tree 无循环依赖

## P04 · 数据库设计

流程环节：4.1 核心表清单
使用角色：后端

text

基于全局上下文，请产出 TPDiary 一期完整建表 DDL（MySQL 8.0，InnoDB，utf8mb4）。

必须包含表：t_user, t_user_setting, t_task, t_task_node, t_task_daily, t_ai_plan,

t_focus_session, t_rest_session, t_quota_batch, t_quota_ledger, t_daily_stat,

t_proctor_event, t_post, t_comment, t_like, t_sensitive_word, t_reminder

要求：

1. 所有金额/时长字段用 BIGINT 存秒，禁止用浮点

2. 每张表必须有：主键、create_time、update_time、逻辑删除标记（如适用）

3. 必建索引并说明用途，重点：

- t_quota_batch: (user_id, status, expire_at) 用于余额查询与过期扫描

- t_quota_ledger: (user_id, create_time)、唯一键防重复入账

- t_focus_session: (user_id, status)、(user_id, start_time)

- t_daily_stat: 唯一键 (user_id, stat_date)

- t_task_node: 唯一键 (task_id, seq) 保证节点幂等领取

4. 明确额度批次与流水的对账关系：Σ(有效批次 remain_seconds) = Σ(收入) - Σ(支出) - Σ(过期)

5. 为二期预留字段（pet_id、coin、category、anonymous）单独标注，说明为何不影响一期

输出：完整 DDL + 字段设计说明表 + 索引清单。

预期产出：V1__init.sql、数据库设计文档
验收要点：DDL 可直接执行；关键唯一索引齐全

## P05 · Redis 键设计

流程环节：4.2 Redis 键设计
使用角色：后端

text

基于全局上下文，请完善 TPDiary 一期的 Redis 键设计。

任务：

1. 逐键说明：Key 命名规范、数据类型、value 结构、TTL、写入时机、读取场景

2. 必须覆盖：额度余额快照、过期批次索引（ZSet）、当日/当周获取计数、当前专注会话、

额度锁、JWT 黑名单、发帖资格标记

3. 重点回答 3 个一致性问题：

a) Redis 日/周计数与 t_daily_stat 不一致时，以谁为准？如何对账修复？

b) Redis 重启导致计数丢失，如何防止用户当日额度被重复发放？

c) 跨天/跨周瞬间（23:59:59 发起结算、00:00:01 落库）归属哪一天？给出判定规则

4. 输出「缓存失效与降级方案」：哪些缓存挂了可以降级走 DB，哪些不可降级

约束：额度余额是资金性质数据，Redis 只做加速，DB 为准。

预期产出：Redis 键设计表、一致性方案
验收要点：跨天归属有唯一明确规则

## P06 · 接口契约设计

流程环节：第六章 核心接口清单
使用角色：前后端共同

text

基于全局上下文，请产出 TPDiary 一期 OpenAPI 3.0 接口契约。

任务：

1. 按第六章清单，逐个接口给出：路径、方法、鉴权要求、请求参数、响应体、错误码

2. 统一响应结构：{ code, message, data, traceId }，并定义业务错误码规范：

- 401xx 认证类、403xx 权限类（如 40301 未解锁发帖）、409xx 状态冲突、500xx 系统

3. 必须为以下接口定义幂等方案：

专注结算、躺平扣减、节点奖励领取、帖子点赞

4. 为每个接口标注：是否支持游客、是否需登录、限流阈值

5. 输出 Swagger YAML 片段 + 一份「前后端联调约定」（时间格式、分页参数、空值处理）

约束：接口路径与第六章保持一致，不得擅自改名。

预期产出：Swagger 文档 v0.1、错误码字典
验收要点：前端可据此 Mock 全部接口

## P07 · 核心业务规则建模（最高优先级）

流程环节：第五章 核心业务规则
使用角色：后端 + 测试

text

基于全局上下文，请把第五章业务规则转成可执行的领域模型与状态机。

任务：

1. 画出 4 个状态机（Mermaid）：

a) 专注会话：IDLE → RUNNING → PAUSED → RUNNING → ENDED → SETTLED / SETTLE_FAILED

b) 躺平会话：IDLE → RUNNING → BALANCE_EXHAUSTED → ENDED

c) 额度批次：VALID → EXHAUSTED / EXPIRED

d) 任务节点：PENDING → CLAIMED

2. 给出额度结算伪代码，必须体现规则 1、2 的叠加：

理论可得 = floor(有效专注秒 / 4)

实际可得 = min(理论可得, 日剩余上限, 周剩余上限)

若实际可得 ≤ 0，不生成批次，返回明确业务提示

3. 给出扣减伪代码，体现：FIFO 按 expire_at 升序、行锁、余额不足拦截

4. 列出该模型下所有「非法状态跃迁」及拦截方式

5. 输出 20 条边界用例（含跨天、跨周、恰好触顶、并发结算）

约束：规则必须唯一实现于 quota 领域服务，禁止在 Controller 或定时任务中重复实现。

预期产出：领域模型图、结算/扣减伪代码、边界用例集
验收要点：所有规则可被测试用例一一覆盖

# 阶段 1 · M0 基础设施（Sprint 0）

## P08 · 多模块工程骨架

流程环节：M0 多模块工程骨架
使用角色：后端

text

基于全局上下文与 P03 的模块划分，请生成 Maven 多模块工程骨架。

任务：

1. 输出完整 pom.xml 层级：父 pom（dependencyManagement 统一版本）+ 各子模块 pom

2. 生成每个模块的启动类/配置类/包结构占位

3. 父 pom 统一管理：Spring Boot BOM、MyBatis-Plus、Hutool、Lombok、MapStruct 版本

4. 提供 .gitignore、.editorconfig、Maven 打包 profile（dev/test/prod）

5. 说明如何在 IDEA 中一键启动 tpdiary-admin 与 tpdiary-api

约束：JDK 17、Spring Boot 3.2；子模块间依赖最小化；不引入任何未使用的 starter。

预期产出：可 mvn clean package 成功的工程骨架
验收要点：编译通过、启动类可运行

## P09 · 统一响应与全局异常

流程环节：M0 统一返回 / 全局异常 / 日志链路
使用角色：后端

text

基于全局上下文，请实现基础设施三件套。

任务：

1. 统一响应体 Result<T>，含 code / message / data / traceId

2. 业务异常体系：BizException（携带错误码枚举）+ 全局异常处理器 @RestControllerAdvice

需覆盖：参数校验异常、鉴权异常、业务异常、未知异常，未知异常不得向前端暴露堆栈

3. 错误码枚举设计：按模块分段（用户 10xxx、任务 20xxx、额度 30xxx、社区 40xxx）

4. 日志链路：MDC 注入 traceId + userId，logback 配置 JSON 格式输出，慢 SQL 日志

5. 参数校验：JSR-303 + 自定义注解示例（如 @PositiveSeconds 校验时长字段）

输出：完整 Java 代码 + 使用示例。代码需可直接粘贴运行。

预期产出：common 模块基础设施代码
验收要点：任意异常都能返回标准结构，traceId 可贯穿日志

## P10 · JWT 鉴权与游客态降级

流程环节：M0 鉴权框架
使用角色：后端

text

基于全局上下文，请实现鉴权框架，重点解决游客模式。

任务：

1. Spring Security 6 配置（SecurityFilterChain），放行白名单：注册/登录/验证码/文件预览

2. JWT 签发与解析：access token（2h）+ refresh token（7d），payload 含 userId、isGuest

3. 游客 Token 降级方案：

- 游客可访问：体验计时（不落库）、浏览帖子

- 游客禁止：创建任务、兑换额度、发帖、查看个人数据

- 实现方式：自定义注解 @RequireRealUser + 拦截器，命中时返回 40302

4. Token 黑名单：登出/改密时写 Redis jwt:black:{jti}，TTL 对齐 token 剩余有效期

5. 安全加固：登录失败 5 次锁定 10 分钟、验证码 60s 节流、密码 BCrypt

输出：SecurityConfig、JwtUtil、拦截器、注解、示例 Controller。

预期产出：鉴权模块代码
验收要点：游客越界访问被正确拦截且错误码明确

## P11 · 中间件接入与 Flyway

流程环节：M0 中间件接入
使用角色：后端

text

基于全局上下文，请完成基础设施接入。

任务：

1. MySQL：HikariCP 参数（含连接池大小、超时）、MyBatis-Plus 配置（分页插件、逻辑删除、

自动填充 create_time/update_time）、多环境数据源配置

2. Redis：RedisTemplate 序列化配置（key 用 String，value 用 Jackson）、分布式锁工具类

（基于 SETNX + Lua 释放，含看门狗续期）

3. RabbitMQ：延迟队列配置（额度到期提醒），含交换机/队列/死信配置与消费者幂等模板

4. Flyway：目录规范、命名规范（V1__init.sql、V2__xxx.sql）、基线策略

5. MinIO/OSS：文件上传工具类，限制类型与大小，生成带过期时间的访问 URL

6. 输出 docker-compose.dev.yml（mysql + redis + rabbitmq + minio）

约束：所有配置项外置到 application-{env}.yml，禁止硬编码密码。

预期产出：中间件配置、工具类、本地开发编排文件
验收要点：docker-compose up 后服务可正常启动

## P12 · CI/CD 与容器化

流程环节：M0 CI/CD
使用角色：后端 + 运维

text

基于全局上下文，请设计一期 CI/CD 流水线。

任务：

1. Dockerfile（多阶段构建，JDK 17 slim 基础镜像，非 root 运行，含健康检查）

2. GitHub Actions 工作流：PR 触发（编译 + 单测 + 静态检查）、main 合并触发（构建镜像 + 推送 + 部署）

3. docker-compose.prod.yml：api + nginx + mysql + redis + rabbitmq + minio，含资源限制与重启策略

4. Nginx 配置：反向代理、HTTPS、上传大小限制、gzip、静态资源缓存

5. 环境变量与密钥管理方案（GitHub Secrets / .env 文件，禁止入库）

6. 部署脚本：一键部署、回滚到上一版本、健康检查失败自动回滚

约束：一期单机部署，不做 K8s；脚本需幂等，可重复执行。

预期产出：Dockerfile、工作流 YAML、部署脚本
验收要点：一次推送可自动部署到测试环境

## P13 · 前端工程初始化

流程环节：M0 前端工程
使用角色：前端

text

基于全局上下文，请初始化 uni-app + Vue3 + TS 工程。

任务：

1. 目录结构：pages / components / api / stores / utils / static / types

2. 请求封装：统一 baseURL、拦截器（注入 token、统一错误码处理、401 自动刷新 token 或跳登录）、

请求重试与 loading 管理

3. Pinia store 划分：user（含 isGuest）、task、quota、timer

4. 主题与设计 token：主色、圆角、字号、间距，支持暗色模式

5. 多端适配：rpx 使用规范、安全区适配、条件编译示例（H5 隐藏摄像头入口）

6. 基础组件：空状态、加载骨架屏、二次确认弹窗、Toast 封装

7. 生成 API 层 TypeScript 类型（依据 P06 的 OpenAPI）

约束：TypeScript 严格模式，禁止 any 泛滥；所有接口调用必须走 api 层。

预期产出：可运行的前端脚手架
验收要点：三端（H5/Android/iOS）均可启动

# 阶段 2 · M1 用户体系（Sprint 1）

## P14 · 注册登录与密码找回

流程环节：M1 注册登录
使用角色：全栈

text

基于全局上下文，请实现用户注册登录全流程。

任务（后端）：

1. 手机号注册：格式校验、唯一性校验、密码强度校验（8-20 位含字母数字）

2. 验证码：发送（60s 节流、5 分钟有效、每日上限 10 条）、校验（一次性使用）

3. 登录：账号密码登录，返回 access + refresh token，记录登录日志

4. 密码找回：验证码校验 → 重置密码 → 强制下线所有设备（写 Token 黑名单）

5. 并发安全：注册接口加分布式锁防重复注册，DB 层 phone 唯一索引兜底

任务（前端）：

6. 登录页、注册页、找回密码页，含表单校验、倒计时、错误提示

7. token 持久化与自动登录、token 过期静默刷新

输出：Java 代码 + Vue 页面代码 + 接口调用示例。

预期产出：完整注册登录链路
验收要点：重复注册、验证码重放均被拦截

## P15 · 游客模式与功能限制

流程环节：M1 游客模式
使用角色：全栈

text

基于全局上下文，请实现游客模式。

任务：

1. 游客 Token 签发（不创建数据库用户，或创建 is_guest=1 的临时用户，二选一并说明取舍）

2. 游客可体验：专注计时（仅本地展示，不落库、不产生额度）

3. 游客禁止操作清单与统一拦截：创建任务、查看个人数据、兑换额度、发帖、评论

4. 游客升级路径：登录后如何绑定游客期数据（明确一期是否支持，不支持则给出提示文案）

5. 前端：游客态 UI 差异（禁用按钮 + 引导登录弹窗）、游客标识

6. 数据清理：游客临时数据过期清理策略

约束：游客的「不可兑换额度」必须在后端强校验，不能只靠前端隐藏。

预期产出：游客模式完整实现
验收要点：抓包伪造游客 token 调用兑换接口必须失败

## P16 · 个人资料中心

流程环节：M1 个人资料
使用角色：全栈

text

基于全局上下文，请实现个人资料中心。

任务：

1. 可编辑字段：头像、昵称、个性简介、生日

2. 身份方向选择：日常自律 / 考研 / 考公 / 技能学习 / 备考学生（枚举落库，单选）

3. 头像上传：格式/大小校验、压缩、MinIO 存储、旧头像清理

4. 数据校验：昵称 2-16 字、敏感词校验、简介 200 字上限、生日不可晚于今天

5. 前端：资料编辑页、头像裁剪、身份方向选择器（影响后续 AI 规划的默认 Prompt）

输出：后端接口 + 前端页面 + 敏感词校验接入示例。

预期产出：个人资料模块
验收要点：昵称含敏感词被拦截；头像上传后立即回显

# 阶段 3 · M2 任务体系 + M4 计时体系（Sprint 1–2）

## P17 · 任务 CRUD 与状态机

流程环节：M2 任务体系
使用角色：全栈

text

基于全局上下文，请实现任务体系。

任务：

1. 双任务统一建模：type=1 日任务（当日有效）、type=2 周期任务（含 due_date）

2. 字段：标题、内容、预计专注时长、优先级（高/中/低）、状态

3. 状态机：TODO → IN_PROGRESS → DONE / EXPIRED / CANCELLED，禁止非法跃迁

4. 日任务跨天处理：未完成的日任务次日如何处理（建议：自动归档为「未完成」，给出明确规则）

5. 列表查询：按日期/状态/类型过滤、分页、排序（优先级 + 创建时间）

6. 前端：任务创建页（含预计时长选择器）、任务列表（按日期分组）、任务详情、状态切换

约束：任务删除为逻辑删除；已产生专注时长的任务禁止删除，只能归档。

预期产出：任务模块完整代码
验收要点：日任务跨天状态正确；非法状态切换被拦截

## P18 · 奖励节点机制

流程环节：M2 目标节点奖励
使用角色：全栈

text

基于全局上下文，请实现任务奖励节点。

任务：

1. 创建任务时可配置 0~5 个节点，每节点含：序号、名称、奖励秒数（0 表示不奖励）

2. 节点领取：POST /tasks/{id}/nodes/{nodeId}/claim

- 校验节点属于该任务、属于当前用户、状态为 PENDING

- 发放额度走统一 QuotaGrantService，source_type=NODE_REWARD，同样受日/周上限约束

- 上限截断时返回明确提示：「节点奖励 15 分钟，因今日已达上限，实发 3 分钟」

3. 幂等保证：DB 唯一索引 (task_id, seq) + 状态机 CAS 更新（UPDATE ... WHERE status='PENDING'）

4. 前端：节点配置 UI（最多 5 个，动态增删）、节点进度条、领取动画

输出：后端代码 + 前端组件。

预期产出：节点奖励模块
验收要点：同一节点重复领取不重复发额度；超限截断提示准确

## P19 · 长期目标与阶段进度

流程环节：M2 长期阶段目标
使用角色：全栈

text

基于全局上下文，请实现长期阶段目标。

任务：

1. 周期任务字段：截止日期、整体目标描述、预计总时长

2. 剩余天数倒计时计算规则（自然日，含/不含截止日需明确）

3. 阶段进度 = 已完成节点数 / 总节点数，或已完成子任务数 / 总子任务数（说明取舍）

4. 完成结算：所有节点完成 + 到达截止日 → 任务状态 DONE，触发完成奖励结算

5. 逾期处理：截止日次日自动置为 EXPIRED，未领取节点奖励是否作废（给出规则并说明理由）

6. 前端：目标详情页（进度环、倒计时、阶段时间轴）

约束：倒计时与逾期判定必须以服务端时间为准。

预期产出：长期目标模块
验收要点：跨时区/改本地时间不影响倒计时

## P20 · 专注计时状态机

流程环节：M4 专注计时
使用角色：全栈

text

基于全局上下文，请实现专注计时。

任务（后端）：

1. 会话状态机：start / pause / resume / stop，每个动作校验前置状态

2. 有效时长计算：effective_seconds = end_time - start_time - paused_seconds - invalid_seconds

全部以服务端时间计算，客户端只传 sessionId 与动作

3. 心跳机制：客户端每 30s 上报心跳，服务端记录 last_heartbeat；超时 90s 自动暂停并标记异常

4. 断线恢复：GET /focus/current 返回进行中的会话，客户端据此恢复 UI 计时

5. 单用户同时只允许一个进行中的专注会话（Redis 锁保证）

6. 结束会话时不立即结算，由结算接口处理（见 P21）

任务（前端）：

7. 计时页面：大数字计时器、暂停/继续/结束按钮、后台保活（前台服务 + 通知栏常驻）

8. 页面切后台不中断，基于服务端返回的 start_time 校准显示

输出：状态机代码 + 前端页面 + 时序图。

预期产出：专注计时模块
验收要点：杀进程重进 App 计时不丢失、不虚增

## P21 · 有效时长结算

流程环节：M4 结算调用 + M3 结算算法
使用角色：后端

text

基于全局上下文，请实现专注结束后的额度结算。

任务：

1. 结算接口 POST /focus/{sessionId}/settle，幂等键 = sessionId

2. 结算流程（同一事务）：

a) CAS 更新 t_focus_session SET settled=1 WHERE id=? AND settled=0，影响行数 0 则直接返回已结算

b) 计算有效专注秒数

c) 理论可得 = floor(有效秒数 / 4)

d) 校验规则 2：实际可得 = min(理论可得, 10800 - 今日已得, 86400 - 本周已得)

e) 实际可得 > 0 时：写 t_quota_batch（expire_at = now + 7d）、写 t_quota_ledger 收入流水、

更新 Redis 日/周计数、更新 t_daily_stat

f) 校验规则 4：当日累计有效专注 ≥ 1800 秒 → 置 post_unlocked = true

3. 异常补偿：结算失败写入补偿表，定时任务重试；对账任务每日兜底

4. 返回体需含明细：有效专注时长、理论可得、实发额度、上限截断说明、当前余额

约束：整个结算过程必须在一个数据库事务内；Redis 计数更新失败不得回滚 DB 事务，靠对账修复。

预期产出：结算服务代码 + 单元测试
验收要点：并发重复结算只产生一条流水；上限截断数值精确

## P22 · 躺平计时与扣减

流程环节：M4 躺平计时 + M3 扣减
使用角色：全栈

text

基于全局上下文，请实现躺平模式。

任务（后端）：

1. 开启前校验：可用余额 > 0，否则返回 40901「没有努力，就没有资格休息」

2. 扣减算法：

- 按 expire_at 升序取有效批次（FIFO）

- 事务内 SELECT ... FOR UPDATE 锁批次行 + Redis 锁 lock:quota:{userId}

- 逐批次扣减 remain_seconds，扣至 0 则置 EXHAUSTED

- 每笔写 t_quota_ledger 支出流水，幂等键 = restSessionId + seq

3. 心跳扣减：客户端每 30s 上报，服务端按实际间隔扣减；余额耗尽自动结束会话

4. 结束会话时做最终对账，多扣/少扣自动修正

5. 并发保护：同一用户同时只允许一个躺平会话

任务（前端）：

6. 躺平页：可用额度展示、倒计时、余额不足提醒、结束按钮

7. 额度耗尽时强制结束并弹窗引导去专注

约束：扣减必须幂等，重复心跳不得重复扣减。

预期产出：躺平模式完整实现
验收要点：并发心跳不超扣；余额归零立即中断

# 阶段 4 · M3 经济体系完善 + M7 数据看板（Sprint 3）

## P23 · 额度批次与余额查询

流程环节：M3 额度批次模型
使用角色：后端

text

基于全局上下文，请实现额度批次管理与查询。

任务：

1. 批次写入规范：grant_time、expire_at = grant_time + 7d、source_type（FOCUS / NODE_REWARD）、

source_id 关联来源

2. 余额查询 GET /quota/balance，返回：

- 可用总余额（仅统计 expire_at > now 且 status=VALID 的批次）

- 今日已获取 / 今日已消耗 / 今日剩余可获取（10800 - 今日已得）

- 本周已获取 / 本周剩余可获取（86400 - 本周已得）

3. 批次明细 GET /quota/batches：分页返回每笔批次的来源时间、来源类型、金额、剩余、到期时间、

状态，按到期时间升序（最紧急的在前）

4. 性能优化：余额查询走 Redis 快照 + DB 兜底；批次列表直接查 DB

5. 口径一致性：余额查询接口与结算接口必须使用同一套有效批次判定逻辑（抽公共方法）

输出：Service + Mapper SQL + 接口示例响应。

预期产出：额度查询模块
验收要点：余额 = Σ有效批次 remain_seconds，与流水对账一致

## P24 · 过期清理与到期提醒

流程环节：M3 额度有效期
使用角色：后端

text

基于全局上下文，请实现额度过期机制。

任务：

1. 主清理任务（XXL-Job，每 5 分钟）：

- 扫描 status=VALID 且 expire_at <= now 的批次，分批处理（每批 500 条）

- 置 status=EXPIRED，写过期流水（direction=3），更新 t_daily_stat.expired_seconds

- 同步清理 Redis 余额快照与 ZSet

2. 到期前提醒：批次写入时投递延迟消息（延迟 6 天），到期前 24h 推送「你有 X 分钟额度即将过期」

3. 消息幂等：消费端以 batchId 为幂等键，重复消费直接 ACK

4. 前端：额度明细页用颜色区分「即将过期（<24h）」「已过期」

5. 兜底：提供一个手动触发的补偿接口（仅管理后台可用），用于修复漏扫数据

约束：过期任务必须分批 + 限流，避免大事务与主从延迟。

预期产出：过期清理任务、到期提醒
验收要点：造 7 天前数据，5 分钟内被正确过期并写流水

## P25 · 流水与对账补偿

流程环节：M3 流水与对账
使用角色：后端

text

基于全局上下文，请实现额度流水与对账体系。

任务：

1. 流水查询 GET /quota/ledger：按类型（收入/支出/过期）筛选、时间范围、分页

2. 对账任务（每日 02:00）：

- 校验 A：Σ(VALID 批次 remain_seconds) == Σ收入 - Σ支出 - Σ过期（按用户维度）

- 校验 B：Redis 日/周计数 == t_daily_stat 汇总值

- 校验 C：t_focus_session 中 settled=0 且已结束的会话（漏结算）

- 差异输出到对账差异表，触发告警，支持人工复核与自动修复（谨慎）

3. 提供管理后台接口：按 userId 查询完整额度链路（批次 + 流水 + 会话），便于客诉排查

4. 输出「对账异常处理 SOP」：差异类型 → 判定方法 → 修复动作

约束：自动修复只处理明确可判定的场景，其余必须人工介入。

预期产出：对账任务、排查工具
验收要点：人为制造数据不一致，对账能准确发现

## P26 · 数据统计与看板

流程环节：M7 数据统计
使用角色：全栈

text

基于全局上下文，请实现数据统计与个人看板。

任务（后端）：

1. t_daily_stat 聚合任务（每小时 + 每日 0 点补算）：专注时长、获得额度、消耗额度、过期额度、发帖资格

2. 看板接口 GET /dashboard/overview 返回：

今日专注 / 本周专注 / 累计专注 / 剩余可用额度 / 今日已消耗躺平 / 今日是否可发帖 / 连续打卡天数

3. 打卡日历 GET /dashboard/calendar?month=：每日是否有有效专注（≥1 分钟即算打卡，需明确规则）

4. 图表数据 GET /dashboard/stat?range=week|month：每日专注时长、额度收支趋势

5. 性能：看板为高频接口，今日数据走 Redis，历史走 t_daily_stat 预聚合表

任务（前端）：

6. 首页看板：核心数字卡片 + 额度进度环 + 快捷入口（开始专注 / 开始躺平）

7. 日历组件：打卡标记、点击查看当日详情

8. 图表页：柱状图（专注时长）、折线图（额度趋势）

约束：累计口径必须与批次表对账一致，不得各自计算。

预期产出：看板与统计模块
验收要点：看板数字与明细页数据完全一致

# 阶段 5 · M5 AI 智能督学（Sprint 4）

## P27 · 端侧在岗检测

流程环节：M5 视频在岗监督
使用角色：前端

text

基于全局上下文，请设计并实现端侧在岗检测（一期只做「在/离席」判断）。

任务：

1. 技术方案：uni-app 下调用摄像头，接入 MediaPipe（或轻量人体检测模型），

说明三端可行性（App 可用 / H5 受限的处理）

2. 检测逻辑：每 3~5 秒抽帧检测一次是否有人体，连续 N 次（建议 6 次，约 20s）无人判定为「离席」

3. 隐私保护（重点）：

- 全程不上传视频、不存图，只在端侧推理

- 仅上报事件：{sessionId, eventType: PRESENT|ABSENT, eventTime, sign}

- 首次开启时展示隐私说明并获取授权

4. 离席处理：弹窗提醒 + 震动；离席超过阈值（默认 5 分钟，可配置）自动暂停专注并标记异常时长

5. 性能：控制 CPU/电量消耗，息屏与后台时的降级策略

6. 用户可完全关闭该功能，关闭后不影响计时与结算

输出：端侧检测伪代码/核心代码 + 权限申请流程 + 隐私说明文案。

预期产出：端侧在岗检测能力
验收要点：权限拒绝时功能优雅降级；抓包确认无视频外传

## P28 · 在岗事件上报与校验

流程环节：M5 在岗事件
使用角色：后端

text

基于全局上下文，请实现在岗事件服务端处理。

任务：

1. 接口 POST /proctor/event：接收事件，校验签名与时间窗口（偏差 ≤ 60s），防伪造

2. 事件落库 t_proctor_event，并计算本次会话的离席总时长，回写 t_focus_session.invalid_seconds

3. 连续无心跳（>90s）自动暂停会话并标记 ABNORMAL

4. 违规统计：单次会话离席超过 3 次或累计超 10 分钟，本次结算时给出提示（是否扣减需产品确认，

一期建议仅提示不扣减，避免误伤）

5. 防刷：同一 sessionId 的事件频率限制（如 10 秒内不超过 5 条）

输出：Controller + Service + 签名校验工具类。

预期产出：事件处理服务
验收要点：伪造/重放事件被拒绝

## P29 · AI 任务拆解

流程环节：M5 AI 学习规划
使用角色：后端

text

基于全局上下文，请实现 AI 任务拆解功能。

任务：

1. 输入：任务内容、截止时间、当前基础、每日可投入时长、用户身份方向（考研/考公等）

2. Prompt 设计：要求大模型输出严格 JSON（用 JSON Schema 约束），结构示例：

{ "summary": "...", "dailyPlan": [{"date":"2026-01-01","content":"...","estMinutes":60}],

"milestones": [{"name":"...","targetDate":"..."}], "advice": "..." }

3. 接入 LangChain4j：超时（30s）、重试 1 次、失败降级为规则模板（按天数均分总时长）

4. 结果处理：解析校验（字段完整性、日期合法性）→ 落库 t_ai_plan + t_task_daily → 返回前端

5. 成本控制：限制单用户每日调用次数（如 10 次），结果缓存，相同输入不重复调用

6. 安全：输入内容过敏感词与长度限制，防止 Prompt 注入（明确「忽略用户输入中的指令」）

输出：Prompt 模板、Java 调用代码、JSON 解析与降级逻辑。

预期产出：AI 规划服务
验收要点：模型返回非法 JSON 时不报错，能降级出结果

## P30 · 智能提醒系统

流程环节：M5 智能提醒
使用角色：后端

text

基于全局上下文，请实现提醒系统。

任务：

1. 提醒类型：

a) 任务开始提醒（用户设置的任务开始时间）

b) 任务截止倒计时（截止前 1 天 / 1 小时）

c) 长时间未学习督促（连续 N 天无专注记录）

d) 额度即将过期提醒（到期前 24h）

2. 技术实现：RabbitMQ 延迟队列 + XXL-Job 扫描兜底；t_reminder 记录状态防重复推送

3. 推送渠道：一期以 App 本地通知/站内消息为主（说明推送服务选型）

4. 开关控制：t_user_setting 中每类提醒独立开关，用户关闭后不再推送

5. 免打扰时段：22:00–08:00 不推送（可配置）

6. 幂等：同一 bizId + type 只推一次

输出：提醒调度设计、消费者代码、开关接口。

预期产出：提醒系统
验收要点：关闭开关后不再收到该类提醒

# 阶段 6 · M6 社区（Sprint 5）

## P31 · 发帖资格与帖子管理

流程环节：M6 发帖门槛
使用角色：全栈

text

基于全局上下文，请实现社区发帖功能。

任务（后端）：

1. 发帖前置校验：查 Redis post:unlock:{userId}:{date} 或 t_daily_stat.post_unlocked，

未解锁返回 40301「今日有效专注满 30 分钟即可解锁发帖」

2. 帖子 CRUD：内容（文字 ≤500 字）、图片（≤9 张）、发布/删除（仅本人）

3. 敏感词过滤：接入 t_sensitive_word，命中则拒绝发布并提示（说明是否支持替换模式）

4. 图片上传：走统一文件服务，限制格式与大小（≤5MB），生成缩略图

5. 列表：按时间倒序分页，返回点赞数、评论数、是否已点赞

任务（前端）：

6. 社区列表页、发帖页（富文本/纯文本 + 九宫格图片）、帖子详情页

7. 未解锁时展示「去专注解锁」引导

约束：资格校验必须在后端，前端隐藏只是体验优化。

预期产出：社区发帖模块
验收要点：专注 29 分钟不可发帖，30 分钟可发帖

## P32 · 点赞评论与内容审核

流程环节：M6 社区互动
使用角色：全栈

text

基于全局上下文，请实现社区互动功能。

任务：

1. 点赞：唯一索引 (post_id, user_id) 防重复，点赞/取消点赞返回最新计数

2. 评论：支持一级评论（一期不做楼中楼）、内容 ≤200 字、敏感词过滤、删除

3. 计数一致性：like_count / comment_count 采用「DB 计数 + 定时校准」策略，避免高频 UPDATE 锁

4. 内容状态：NORMAL / HIDDEN（后台隐藏）/ DELETED，列表只返回 NORMAL

5. 管理后台：敏感词增删改查、帖子隐藏/恢复、举报列表（一期可先做基础）

6. 前端：点赞动效、评论列表、评论输入框

输出：后端代码 + 前端组件 + 管理后台页面。

预期产出：社区互动模块
验收要点：并发点赞计数准确；敏感词内容无法发布

# 阶段 7 · 测试与质量保障（Sprint 5–6）

## P33 · 单元测试与集成测试

流程环节：测试阶段
使用角色：后端

text

基于全局上下文，请为经济体系与计时体系编写测试。

任务：

1. 单元测试（JUnit5 + Mockito）覆盖：

- 兑换比例计算（0s、1s、3s、4s、59s、60s、3600s、非整数）

- 日/周上限截断（未触顶、恰好触顶、超限）

- FIFO 扣减顺序

- 过期判定边界（expire_at 前后 1 秒）

2. 集成测试（Testcontainers + MySQL + Redis）覆盖：

- 结算全链路：会话 → 结算 → 批次 → 流水 → 统计

- 并发结算：10 线程同时结算同一 sessionId，断言只产生 1 条流水

- 并发扣减：余额 100s，10 线程各扣 30s，断言最终余额 >= 0 且总扣减 ≤ 100

3. 输出测试用例清单表：用例编号 / 场景 / 输入 / 预期 / 优先级

4. 覆盖率要求：quota 与 timer 模块行覆盖率 ≥ 80%

输出：可直接运行的测试代码 + 用例清单。

预期产出：自动化测试套件
验收要点：并发用例稳定通过，无偶发失败

## P34 · 功能测试用例设计

流程环节：9.1 测试范围
使用角色：测试

text

基于全局上下文与第五章业务规则，请设计一期功能测试用例。

任务：

1. 按模块输出用例：用户体系、任务体系、经济体系、计时体系、AI 督学、社区、数据看板

2. 每条用例含：编号、模块、前置条件、操作步骤、预期结果、优先级（P0/P1/P2）

3. 重点补齐 10 条经济体系验收用例的详细步骤（文档 9.2 已给结论，请补充可执行步骤）

4. 补充以下场景：

- 跨天（23:59 开始专注，00:10 结束）额度归属

- 跨周（周日 23:50 开始，周一 00:20 结束）周上限归属

- 额度恰好剩 5 分钟，躺平 10 分钟

- 游客升级为登录用户

- 弱网/断网下的计时与结算

5. 输出冒烟用例集（约 20 条，用于每次发版回归）

输出：Markdown 表格，可直接导入测试管理工具。

预期产出：完整测试用例集
验收要点：P0 用例覆盖全部核心规则

## P35 · 性能压测方案

流程环节：9.1 性能测试
使用角色：测试 + 后端

text

基于全局上下文，请制定性能压测方案。

任务：

1. 压测目标：结算接口 200 QPS、扣减接口 300 QPS，P99 < 300ms，错误率 < 0.1%

2. 场景设计：

a) 单用户高频结算（验证幂等与锁）

b) 多用户并发结算（验证吞吐）

c) 多用户并发扣减同一用户额度（验证超扣）

d) 看板接口读多写少场景

3. 用 JMeter/k6 给出脚本结构（线程组、参数化、断言）

4. 数据准备：造 1 万用户、10 万额度批次的测试数据脚本

5. 瓶颈预判与调优清单：连接池、Redis 热点 key、行锁竞争、索引缺失

6. 输出压测报告模板

约束：压测必须在独立环境，禁止压生产。

预期产出：压测脚本、压测报告
验收要点：并发扣减无超扣

## P36 · 安全测试

流程环节：9.1 安全测试
使用角色：测试 + 后端

text

基于全局上下文，请输出安全测试清单。

任务：

1. 越权测试：横向（A 用户访问 B 用户任务/帖子/额度）、纵向（普通用户访问管理接口）

2. Token 安全：重放、篡改 payload、过期 token、登出后旧 token 是否失效

3. 游客越界：游客 token 调用创建任务、兑换额度、发帖接口

4. 业务安全：并发领取节点奖励、并发点赞、结算重放、在岗事件伪造

5. 注入与 XSS：SQL 注入、帖子内容 XSS、敏感词绕过（空格/同音/拼音变体）

6. 敏感信息：接口是否泄露手机号、密码、内部错误堆栈

7. 输出：每项给出测试方法、预期结果、修复建议

输出：安全检查表（Checklist）。

预期产出：安全测试报告
验收要点：无高危、无越权

# 阶段 8 · 上线与运维（Sprint 6）

## P37 · 上线检查清单

流程环节：Sprint 6 上线
使用角色：全员

text

基于全局上下文，请输出 TPDiary 一期上线检查清单（Go-Live Checklist）。

任务：

1. 代码与配置：版本 tag、生产配置核对（数据库地址、Redis、密钥）、日志级别、调试开关关闭

2. 数据库：DDL 已执行、索引已建、Flyway 版本一致、生产数据初始化（敏感词库）

3. 安全：HTTPS、Token 密钥已更换、隐私政策与权限说明已上架、摄像头权限文案合规

4. 监控告警：接口错误率、结算失败数、对账差异数、MQ 堆积、慢 SQL

5. 备份与回滚：数据库备份策略、镜像回滚方案、回滚演练记录

6. 灰度策略：按用户 ID 哈希灰度 10% → 50% → 100%，每阶段观察指标与放量条件

7. 应急预案：结算异常、额度错乱、服务不可用 三类故障的处置流程与责任人

8. 上线后 24 小时值守安排与观察指标

输出：可勾选表格，含责任人与完成时间栏。

预期产出：上线检查表、应急预案
验收要点：所有项均有人签字确认

## P38 · 监控告警配置

流程环节：监控运维
使用角色：后端

text

基于全局上下文，请配置一期监控与告警。

任务：

1. 应用监控：Actuator 暴露指标、Prometheus 采集、Grafana 面板（QPS、P99、错误率、JVM、连接池）

2. 业务监控（重点）：

- 结算成功率、结算失败原因分布

- 每日发放额度总量、消耗总量、过期总量（异常波动告警）

- 对账差异用户数（>0 即告警）

- 在岗事件异常率

3. 中间件监控：Redis 内存与命中率、MQ 堆积、MySQL 慢查询与连接数

4. 告警规则：阈值、持续时间、通知渠道（钉钉/邮件）、分级（P0 电话、P1 群消息）

5. 输出 Grafana 面板 JSON 或配置说明、告警规则 YAML

约束：业务指标异常必须能第一时间发现，技术指标其次。

预期产出：监控面板、告警规则
验收要点：人为触发结算异常，5 分钟内告警到达

## P39 · 二期扩展性评审

流程环节：第十一章 二期预留
使用角色：架构 + 后端

text

基于全局上下文，请评审一期设计对二期的支撑度。

任务：

1. 逐项检查二期功能所需的一期预留是否真的够用：

- AI 宠物养成（宠物表、食物券、经验值、装扮）

- AI 陪伴（对话上下文存储、情绪标签）

- 高级视觉识别（专注评分、低头/犯困识别）

- 树洞与考试分区（匿名、分区、审核）

- 多人静音自习室（WebSocket、房间状态同步）

2. 对每项判断：无需改动 / 需加字段 / 需加表 / 需重构，并说明理由

3. 指出一期中「最可能阻碍二期」的 3 个设计，给出低成本改进建议

4. 输出改进项清单：改进点 / 成本（人天）/ 是否纳入一期 / 理由

约束：一期不为二期过度设计，只做低成本的必要预留。

预期产出：扩展性评审报告
验收要点：改进项成本可控，不拖累一期进度

# 附：提示词使用速查表

| 阶段 | 编号 | 提示词 | 主要产出 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 全局 | P00 | 全局系统提示词 | 上下文基线 | 必用 |
| 启动 | P01 | 需求边界澄清 | 验收清单 | P0 |
| 启动 | P02 | 技术选型评审 | ADR | P0 |
| 启动 | P03 | 模块划分 | 工程结构 | P0 |
| 启动 | P04 | 数据库设计 | DDL | P0 |
| 启动 | P05 | Redis 键设计 | 缓存方案 | P1 |
| 启动 | P06 | 接口契约 | Swagger | P0 |
| 启动 | P07 | 业务规则建模 | 状态机/伪代码 | P0 |
| M0 | P08 | 工程骨架 | 可编译工程 | P0 |
| M0 | P09 | 统一响应与异常 | 基础设施 | P0 |
| M0 | P10 | JWT 鉴权 | 鉴权框架 | P0 |
| M0 | P11 | 中间件接入 | 配置与工具类 | P0 |
| M0 | P12 | CI/CD | 部署流水线 | P1 |
| M0 | P13 | 前端初始化 | 前端脚手架 | P0 |
| M1 | P14 | 注册登录 | 认证链路 | P0 |
| M1 | P15 | 游客模式 | 降级方案 | P1 |
| M1 | P16 | 个人资料 | 资料模块 | P1 |
| M2/M4 | P17 | 任务 CRUD | 任务模块 | P0 |
| M2/M4 | P18 | 节点奖励 | 奖励机制 | P0 |
| M2/M4 | P19 | 长期目标 | 周期任务 | P1 |
| M2/M4 | P20 | 专注计时 | 计时模块 | P0 |
| M2/M4 | P21 | 有效时长结算 | 结算服务 | P0 |
| M2/M4 | P22 | 躺平扣减 | 扣减服务 | P0 |
| M3/M7 | P23 | 额度批次查询 | 余额模块 | P0 |
| M3/M7 | P24 | 过期清理 | 定时任务 | P0 |
| M3/M7 | P25 | 流水对账 | 对账体系 | P0 |
| M3/M7 | P26 | 数据看板 | 统计模块 | P1 |
| M5 | P27 | 端侧在岗检测 | 检测能力 | P1 |
| M5 | P28 | 在岗事件处理 | 事件服务 | P1 |
| M5 | P29 | AI 任务拆解 | AI 规划 | P1 |
| M5 | P30 | 智能提醒 | 提醒系统 | P2 |
| M6 | P31 | 发帖资格 | 社区发帖 | P1 |
| M6 | P32 | 点赞评论审核 | 社区互动 | P2 |
| 测试 | P33 | 单测与集成测试 | 测试代码 | P0 |
| 测试 | P34 | 功能测试用例 | 用例集 | P0 |
| 测试 | P35 | 性能压测 | 压测报告 | P1 |
| 测试 | P36 | 安全测试 | 安全清单 | P0 |
| 上线 | P37 | 上线检查清单 | Go-Live 表 | P0 |
| 上线 | P38 | 监控告警 | 告警规则 | P1 |
| 上线 | P39 | 二期扩展评审 | 评审报告 | P2 |

使用建议：

- 先 P00，后 P07：业务规则建模是所有开发的前提，必须先于编码完成并冻结。

- 经济体系（P21/P22/P33）三件套必须同步进行：写代码时同步写测试，否则后期返工成本极高。

- P06 接口契约在 Sprint 0 冻结：前端据此 Mock，可并行开发，是 12 周排期能成立的关键。

- 每个提示词的产出都要人工 Review：AI 生成的 DDL、状态机、结算逻辑必须由人确认，尤其是数值边界。